- Protokol z místního šetření ze dne 2.10.2009

- Přítomni:    Vlastimil Fouček, tajemník ÚMČ Praha – Ďáblice

Ing. Hana Králíková, RŽP ÚMČ   Praha – Ďáblice

Taťjana Dohnalová,  Občanské sdružení pro Ďáblice

- Věra  Prokešová, Občanské sdružení pro Ďáblice

Stanislav Hladík, A.S.A. spol. s r.o.

Předmět řízení :

Předmětem místního šetření je kontrola dosadby zeleného pásu vně areálu skládky na západní straně. Dne 21. 9.2009 se uskutečnilo jednání mezi zástupci A.S.A.spol. s r.o., zástupci MČ Praha – Ďáblice a zástupci Občanského sdružení pro Ďáblice. Na tomto jednání byla zpochybněna výsadba ochranného pásu zeleně vně oplocení areálu skládky zástupci Občanského sdružení pro Ďáblice a zástupci MČ Praha – Ďáblice. Jednalo se o šíři zeleného pásu, který neodpovídal projektové dokumentaci.

Společnost A.S.A. nepřipustila pochybení ve výše uvedeném . Přesto nakonec z jednání vyplynulo,že spol. A.S.A.provede dosadbu zeleně ve 40. týdnu tohoto roku, tak aby pás byl rozšířen a jeho šíře odpovídala projektové dokumentaci i přes to, že si je vědoma nesouladu s projektovou dokumentací.

Z ohledání místa jako podstatné vyplynuly následující skutečnosti :

- Část ochranného zeleného pásu ( k ohybu cesty na Zdiby ) je rozšířen v požadované šíři výsadbou keřů a vzrostlých stromů.

- Část pásu, tj. za ohybem cesty, po celé délce původně vysázené ochranné zeleně, není zatím připravována k výsadbě.

- Dokončení výsadby celého ochranného zeleného pásu dle projektu sadových úprav bude provedeno, podle vyjádření zástupce A.S.A., do konce 41.týdne tohoto roku podle požadavku zástupců Občanského sdružení pro Ďáblice a MČ Praha – Ďáblice.

Na základě tohoto zápisu z místního šetření vzdává se MČ Praha – Ďáblice a Občanské sdružení pro Ďáblice práva na odvolání  rozhodnutí o stavebním povolení č.j. : MCP8095775/2009 ze dne 17.9.2009.

- Stav zeleně bude průběžně kontrolován RŽP MČ.

- Skončeno  přečteno  a podepsáno

Hladík v.r.

Dohnalová v.r.

Prokešová v.r.

Fouček v.r.

Králíková v.r.

Zapsala : Králíková